ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

и программа и методика испытаний (ПМИ)

Test Plan & Test Procedures

[Наименование проекта]

Система на базе 1С:ERP + Управление холдингом

Раздел ПМИ разработан с учётом ГОСТ 34.603

[Компания-Заказчик]

Версия: [0.1]    Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО |

Лист согласования и утверждения

План тестирования и ПМИ согласовываются QA-лидом, архитектором и владельцами процессов; ПМИ для приёмочных испытаний утверждается Заказчиком.

| Роль | ФИО / Должность | Организация | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Уполномоченное лицо Заказчика | ФИО | Заказчик |  |
| Руководитель тестирования (QA-лид) | ФИО | Исполнитель |  |
| Архитектор решения | ФИО | Исполнитель |  |
| Руководитель проекта | ФИО | Исполнитель |  |

Содержание

Лист регистрации изменений	2

Лист согласования и утверждения	2

Содержание	3

1. Назначение и область действия	4

2. Объекты и уровни тестирования	4

3. Виды и стратегия тестирования	4

4. Подход к тестовым данным и средам	4

5. Критерии входа и выхода	5

5.1. Критерии начала тестирования (entry)	5

5.2. Критерии завершения (exit)	5

6. Классификация дефектов	5

7. Процесс управления дефектами	5

8. Роли и ответственность в тестировании	5

9. Расписание и ресурсы тестирования	6

10. Программа испытаний (ПМИ)	7

10.1. Виды испытаний	7

10.2. Условия и порядок проведения	7

11. Методика испытаний: тест-кейсы	7

12. Критерии приёмки и оформление результатов	7

12.1. Сводные критерии приёмки	7

12.2. Документы по результатам	8

13. Термины и сокращения	8

1. Назначение и область действия

Документ определяет стратегию тестирования Системы (1С:ERP + 1С:Управление холдингом), а также программу и методику испытаний (ПМИ) для контроля и приёмки. Часть I (разделы 2–9) — план тестирования; Часть II (разделы 10–12) — ПМИ с конкретными испытаниями.

↪ Связанные документы: головное ТЗ (раздел 6 «Порядок контроля и приёмки»), Устав (раздел 7 «Критерии приёмки»), RTM, ЧТЗ, Реестр требований.

2. Объекты и уровни тестирования

Уровни тестирования по нарастанию: от модульного до приёмочного.

| № | Уровень | Что проверяется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульное / компонентное | Отдельные доработки, объекты конфигурации |
| 2 | Функциональное | Бизнес-функции подсистем по требованиям |
| 3 | Интеграционное | Обмены со смежными системами (по ЧТЗ) |
| 4 | Нагрузочное / производительность | Время отклика, пиковая нагрузка |
| 5 | Миграционное | Корректность и полнота перенесённых данных |
| 6 | Приёмочное (UAT) | Сценарии пользователей, готовность к ПЭ |
| 7 | Регрессионное | Отсутствие новых дефектов после изменений |

3. Виды и стратегия тестирования

- Функциональное — по требованиям из Реестра требований и ЧТЗ; трассировка через RTM.

- Интеграционное — по сценариям из ЧТЗ на интеграции; проверка сверки и обработки ошибок.

- Нагрузочное — на основе целевых NFR (время отклика, число пользователей).

- Миграционное — сверка с источниками, контрольные показатели (см. Концепция миграции).

- Приёмочное (UAT) — выполняется ключевыми пользователями Заказчика.

- Регрессионное — после исправлений и между волнами; приоритет автоматизации критичных сценариев.

4. Подход к тестовым данным и средам

| Тестовые среды | [стенд разработки, тестовый стенд, преднастроенный прод] |
| --- | --- |
| Источник тестовых данных | [обезличенная выборка из источников / синтетика] |
| Обработка ПДн в тестах | [обезличивание в соответствии с политикой ИБ] |
| Управление тестовой НСИ | [эталонные справочники из узла НСИ] |

5. Критерии входа и выхода

5.1. Критерии начала тестирования (entry)

- Функционал передан на тестирование, dev-тесты пройдены.

- Тест-кейсы подготовлены и согласованы; среда и данные готовы.

5.2. Критерии завершения (exit)

- Все запланированные тест-кейсы выполнены; покрытие требований по RTM достигнуто.

- Нет открытых дефектов критичности «блокирующий»/«критический».

- Известные дефекты ниже порога — согласованы и внесены в реестр.

6. Классификация дефектов

Шкала серьёзности и приоритета — единая для всего проекта. Согласуйте пороги для критериев выхода.

| Уровень | Описание | Срок устранения (SLA) |
| --- | --- | --- |
| Блокирующий | Работа невозможна, нет обходного пути | [Х часов] |
| Критический | Критичная функция нарушена | [Х дней] |
| Значительный | Функция работает с ограничениями | [Х дней] |
| Незначительный | Косметика, неудобство | [по согласованию] |

7. Процесс управления дефектами

Жизненный цикл дефекта: Обнаружен → Зарегистрирован → Назначен → Исправлен → Проверен → Закрыт (либо Отклонён/Отложен). Дефекты ведутся в системе багтрекинга; статус отслеживается в журнале дефектов.

↪ Журнал дефектов (багтрекинг); метрики в статус-отчёте (План управления, раздел 9).

8. Роли и ответственность в тестировании

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Руководитель тестирования (QA-лид) | Стратегия, планирование, отчётность по тестированию |
| Тестировщик / QA | Подготовка и выполнение тест-кейсов, регистрация дефектов |
| Разработчик | Исправление дефектов, модульное тестирование |
| Ключевой пользователь (Заказчик) | Приёмочное тестирование (UAT), подтверждение сценариев |
| Владелец процесса | Приёмка функционала по направлению |

9. Расписание и ресурсы тестирования

Этапы тестирования увязаны с Календарным планом (фаза 5). Детальные сроки — там.

[Сроки по уровням тестирования; распределение ресурсов QA; зависимость от готовности функционала и сред]

10. Программа испытаний (ПМИ)

Часть II. Программа испытаний — с учётом ГОСТ 34.603. Определяет виды, последовательность и объём испытаний для приёмки.

10.1. Виды испытаний

| № | Вид испытаний | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предварительные испытания | Проверка готовности Системы к ОПЭ |
| 2 | Опытная эксплуатация (ОПЭ) | Проверка в реальных условиях, сбор замечаний |
| 3 | Приёмочные испытания | Подтверждение соответствия ТЗ для ввода в ПЭ |

10.2. Условия и порядок проведения

- Состав комиссии: [представители Заказчика и Исполнителя].

- Среда испытаний: [преднастроенный продуктив / тестовый стенд].

- Исходные данные: [приёмочный набор, согласованный сторонами].

- Фиксация результатов: протокол испытаний по каждому виду.

11. Методика испытаний: тест-кейсы

Конкретные проверки. Каждый тест-кейс трассируется к требованию (REQ ID) в RTM. Ниже — шаблон строки; ведите полный перечень здесь или в приложении (xlsx).

| TC ID | Проверяемое требование (REQ) | Шаги | Ожидаемый результат | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | [REQ-001] | [последовательность действий] | [ожидаемый итог] | [годен/не годен] |
| TC-002 | [REQ-002] | […] | […] | […] |
| TC-003 | [REQ-003] | […] | […] | […] |

↪ Полный перечень тест-кейсов и трассировка — RTM (лист «RTM», столбец «→ Тест-кейс»).

12. Критерии приёмки и оформление результатов

Система считается выдержавшей испытания, если выполнены все приёмочные тест-кейсы с результатом «годен», отсутствуют открытые блокирующие и критические дефекты, и достигнуты целевые показатели, определённые в Уставе (раздел 7) и головном ТЗ (раздел 6).

12.1. Сводные критерии приёмки

| Критерий | Целевое значение |
| --- | --- |
| Доля приёмочных тест-кейсов «годен» | 100% |
| Открытые блокирующие/критические дефекты | 0 |
| Покрытие требований тестами (по RTM) | [100%] |
| Достижение целевых KPI (Устав р.4) | Да |

12.2. Документы по результатам

- Протоколы испытаний (предварительных, ОПЭ, приёмочных).

- Журнал замечаний ОПЭ; журнал дефектов.

- Акт приёмочных испытаний / акт ввода в эксплуатацию.

13. Термины и сокращения

| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| --- | --- |
| UAT | User Acceptance Testing — приёмочное тестирование пользователями |
| QA | Quality Assurance — обеспечение качества / тестирование |
| NFR | Нефункциональные требования |
| RTM | Матрица трассировки требований |
| ОПЭ / ПЭ | Опытно-промышленная / промышленная эксплуатация |
| Тест-кейс | Сценарий проверки с шагами и ожидаемым результатом |
| [термин] | [расшифровка] |