УСТАВ ПРОЕКТА

PROJECT CHARTER

[Наименование проекта]

Внедрение системы на базе 1С:ERP + Управление холдингом

[Компания-Заказчик]

Версия документа: [0.1]

Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО |

Лист согласования и утверждения

Устав вступает в силу после утверждения Спонсором проекта. Подписи фиксируют согласие сторон с целями, рамками, бюджетом и полномочиями, определёнными в документе.

| Роль | ФИО / Должность | Организация | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор проекта (утверждает) | ФИО, должность | Заказчик |  |
| Куратор от Заказчика | ФИО, должность | Заказчик |  |
| Руководитель проекта (Заказчик) | ФИО | Заказчик |  |
| Руководитель проекта (Исполнитель) | ФИО | Исполнитель |  |
| Руководитель ИТ / CIO | ФИО | Заказчик |  |

Содержание

Лист регистрации изменений	2

Лист согласования и утверждения	2

Содержание	3

1. Назначение и контекст документа	5

2. Общие сведения о проекте	5

3. Предпосылки и бизнес-обоснование	5

3.1. Текущая ситуация и проблематика	5

3.2. Бизнес-обоснование	5

4. Цели проекта и измеримые показатели успеха	6

5. Высокоуровневые требования	6

6. Содержание и границы проекта	7

6.1. Входит в объём (In Scope)	7

6.2. Не входит в объём (Out of Scope)	7

6.3. Ключевые результаты (Deliverables)	7

7. Критерии приёмки и завершения проекта	7

7.1. Требования к приёмке проекта (Approval Requirements)	7

7.2. Критерии завершения / прекращения (Exit Criteria)	8

8. Укрупнённый план: этапы и контрольные вехи	8

9. Бюджет и источники финансирования	9

10. Организационная структура и роли	9

10.1. Органы управления	9

10.2. Ключевые роли и зоны ответственности	9

11. Ключевые заинтересованные стороны	10

12. Допущения, ограничения и зависимости	10

12.1. Допущения (Assumptions)	10

12.2. Ограничения (Constraints)	10

12.3. Внешние зависимости (Dependencies)	11

13. Интеграционный ландшафт (верхний уровень)	11

14. Риски проекта	11

14.1. Совокупный уровень риска проекта (Overall Project Risk)	11

14.2. Ключевые риски верхнего уровня	11

15. Принципы управления и коммуникаций	12

15.1. Управление изменениями	12

15.2. Эскалация	12

15.3. Отчётность и коммуникации	12

16. Термины и сокращения	12

1. Назначение и контекст документа

Раздел не редактируется при заполнении — поясняет статус документа. Скорректируйте при необходимости.

Настоящий Устав является основным документом инициации проекта. Он формально санкционирует начало проекта, фиксирует его цели, границы, ключевые ограничения и распределение полномочий, а также назначает Руководителя проекта и наделяет его правом привлекать ресурсы организации.

Устав служит точкой опоры для всех последующих проектных документов (плана управления проектом, реестра требований, ТЗ и др.) и эталоном при разрешении разногласий относительно рамок и целей проекта. Изменения в Устав вносятся только через формальную процедуру управления изменениями с повторным утверждением Спонсором.

2. Общие сведения о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование проекта | [указать] |
| Краткое наименование / код | [указать] |
| Заказчик | [юр. наименование] |
| Исполнитель / Генподрядчик | [юр. наименование] |
| Спонсор проекта | [ФИО, должность] |
| Руководитель проекта | [ФИО] |
| Плановая дата начала | [ДД.ММ.ГГГГ] |
| Плановая дата завершения | [ДД.ММ.ГГГГ] |
| Плановый бюджет | [сумма], руб. |
| Основа решения | 1С:ERP Управление предприятием + 1С:Управление холдингом |

3. Предпосылки и бизнес-обоснование

3.1. Текущая ситуация и проблематика

Опишите причины запуска проекта: ограничения текущего ИТ-ландшафта, разрозненность учётных систем холдинга, отсутствие единой методологии, проблемы консолидации отчётности, ручной труд при интеграциях и т.п.

[Описание проблем «как есть»]

3.2. Бизнес-обоснование

Кратко: зачем проект нужен бизнесу. Можно сослаться на отдельный документ ТЭО / Business Case, если он есть.

- [Например: единая платформа учёта и управления для всех предприятий холдинга]

- [Сокращение сроков закрытия периода и подготовки консолидированной отчётности]

- [Прозрачность производственного и финансового учёта полного цикла]

- [Снижение совокупной стоимости владения ИТ за счёт отказа от устаревших систем]

4. Цели проекта и измеримые показатели успеха

Цели формулируются по SMART. Каждой цели сопоставьте измеримый показатель (KPI) с целевым значением и способом измерения.

| № | Цель | Показатель (KPI) | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Цель] | [Метрика] | [Значение] |
| 2 | [Цель] | [Метрика] | [Значение] |
| 3 | [Цель] | [Метрика] | [Значение] |

Критерии успеха проекта в целом:

- Система введена в промышленную эксплуатацию во всех контурах в утверждённые сроки.

- Достигнуты целевые значения KPI, перечисленные выше.

- Подписаны акты приёмки по всем этапам; отклонение по бюджету не превышает [±X %].

- Пользователи обучены, число критичных дефектов на момент завершения ОПЭ — ноль.

5. Высокоуровневые требования

По PMBOK — High-level requirements. Укрупнённые требования к продукту/результату проекта. Детальная проработка — в реестре требований и ТЗ. Здесь фиксируется верхний уровень, достаточный для понимания рамок.

| № | Категория | Требование (верхний уровень) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональные | [Единый учётный контур для всех предприятий холдинга] |
| 2 | Производство | [Учёт полного производственного цикла и расчёт себестоимости] |
| 3 | Консолидация | [Формирование консолидированной отчётности холдинга] |
| 4 | Интеграции | [Обмен данными со смежными системами — см. раздел 13] |
| 5 | Нефункциональные | [Производительность, доступность, ИБ, масштабируемость] |

6. Содержание и границы проекта

6.1. Входит в объём (In Scope)

Перечислите функциональные блоки/подсистемы, охватываемые проектом. Пример ниже адаптируйте под реальный объём.

- Управление финансами, бюджетирование, казначейство.

- Регламентированный учёт (бухгалтерский и налоговый), консолидация по холдингу.

- Управление производством (планирование, диспетчеризация, учёт затрат, расчёт себестоимости).

- Управление закупками, запасами и складом.

- Управление продажами и взаиморасчётами.

- Управление персоналом и расчёт заработной платы [если в объёме].

- Нормативно-справочная информация (НСИ) и единые мастер-данные.

- Интеграции со смежными системами (см. раздел 13).

- Миграция данных из систем-источников.

6.2. Не входит в объём (Out of Scope)

Явно зафиксируйте, что НЕ делается в рамках проекта — это защищает от расширения границ (scope creep).

- [Например: модернизация сетевой инфраструктуры и серверного оборудования]

- [Доработка систем-источников, кроме настройки шлюзов интеграции]

- [Процессы, не охваченные перечнем In Scope]

6.3. Ключевые результаты (Deliverables)

| № | Результат / артефакт | Форма приёмки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работающая конфигурация в продуктивной среде | Акт ввода в эксплуатацию |
| 2 | Комплект проектной и эксплуатационной документации | Акт сдачи-приёмки |
| 3 | Перенесённые и выверенные данные | Протокол сверки |
| 4 | Обученные пользователи и администраторы | Протокол обучения |
| 5 | [доп. результат] | [форма] |

7. Критерии приёмки и завершения проекта

7.1. Требования к приёмке проекта (Approval Requirements)

По PMBOK — Project approval requirements: что именно считается успехом, кто оценивает результат и кто формально принимает проект.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Что считается успехом проекта | [Достижение KPI из раздела 4 и приёмка всех результатов раздела 6] |
| Кто оценивает результат | [Управляющий комитет на основании заключения рабочих групп] |
| Кто формально принимает проект | [Спонсор проекта] |
| Форма фиксации приёмки | [Итоговый акт сдачи-приёмки, протокол завершения] |

7.2. Критерии завершения / прекращения (Exit Criteria)

По PMBOK — Project exit criteria: условия, при которых проект (или фаза) закрывается штатно либо досрочно прекращается/отменяется.

Условия штатного завершения:

- Все ключевые результаты (раздел 6.3) сданы и приняты по установленной форме.

- Система переведена в промышленную эксплуатацию, период ОПЭ завершён без критичных дефектов.

- Достигнуты целевые значения KPI; подписан итоговый акт.

Условия досрочного прекращения / пересмотра:

- [Существенное изменение стратегии/приоритетов Заказчика]

- [Превышение бюджета или сроков сверх установленных порогов без обоснования]

- [Невозможность достижения целей по объективным причинам]

Решение о досрочном прекращении принимает Спонсор по представлению Управляющего комитета.

8. Укрупнённый план: этапы и контрольные вехи

Верхнеуровневый график. Детализация — в плане управления проектом и календарном плане.

| № | Этап / Веха | Старт | Финиш |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и подготовка | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 2 | Обследование и проектирование | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 3 | Разработка и настройка | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 4 | Интеграции и миграция данных | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 5 | Тестирование и приёмочные испытания | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 6 | Обучение и ввод в ОПЭ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| 7 | Промышленная эксплуатация и закрытие | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |

9. Бюджет и источники финансирования

Укрупнённая структура бюджета. Точность на этапе Устава — порядок величин; детальная смета — отдельным документом.

| Статья затрат | Сумма, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Лицензии и ПО | [сумма] | [%] |
| Работы по внедрению (услуги) | [сумма] | [%] |
| Интеграции | [сумма] | [%] |
| Инфраструктура / оборудование | [сумма] | [%] |
| Обучение | [сумма] | [%] |
| Резерв на риски (управленческий резерв) | [сумма] | [%] |
| ИТОГО | [сумма] | 100 |

Источник финансирования: [собственные средства / инвестпрограмма / иное]

Порядок и периодичность контроля бюджета: [ежемесячно на Управляющем комитете]

10. Организационная структура и роли

Опишите органы управления проектом и ключевые роли. Детальная матрица RACI — в отдельном документе.

10.1. Органы управления

| Орган управления | Назначение и состав |
| --- | --- |
| Управляющий комитет (УК) | Стратегические решения, утверждение изменений рамок/бюджета, эскалация. Состав: спонсор, кураторы сторон, ключевые руководители. Периодичность: [ежемесячно] |
| Проектный офис / РП | Оперативное управление, контроль сроков, бюджета, рисков, отчётность |
| Рабочие группы по направлениям | Функциональные эксперты Заказчика и Исполнителя по подсистемам |
| Архитектурный совет | Контроль архитектуры решения и интеграций, ключевые технические решения |

10.2. Ключевые роли и зоны ответственности

| Роль | Основная ответственность |
| --- | --- |
| Спонсор проекта | Финансирование, утверждение Устава, разрешение эскалаций высшего уровня |
| Куратор (от Заказчика/Исполнителя) | Представление интересов стороны, поддержка РП, участие в УК |
| Руководитель проекта | Планирование, исполнение, контроль, коммуникации, управление рисками |
| Архитектор решения | Целостность архитектуры, интеграционный ландшафт, технические стандарты |
| Руководители рабочих групп | Сбор требований, приёмка по направлению, вовлечение пользователей |
| Владельцы бизнес-процессов | Согласование To-Be процессов, приёмка функционала, решения по методологии |

11. Ключевые заинтересованные стороны

Учитывая масштаб (порядка 100–500 стейкхолдеров), в Уставе фиксируются только ключевые группы и их представители верхнего уровня. Полный реестр стейкхолдеров с оценкой влияния/интереса ведётся отдельным документом.

| Группа / роль | Интерес в проекте | Представитель |
| --- | --- | --- |
| Топ-менеджмент холдинга | Управляемость, консолидированная отчётность | [ФИО] |
| Финансовая служба | Корректность учёта, сроки закрытия | [ФИО] |
| Производство | Планирование, учёт себестоимости | [ФИО] |
| ИТ-служба | Сопровождаемость, интеграции, ИБ | [ФИО] |
| Владельцы смежных систем | Стабильность интеграций | [ФИО] |
| Конечные пользователи | Удобство, обучение, поддержка | [ФИО] |

12. Допущения, ограничения и зависимости

12.1. Допущения (Assumptions)

То, что принимается за истину на старте без подтверждения. Если допущение не подтвердится — это риск.

- [Заказчик выделит выделенных функциональных экспертов с требуемой загрузкой]

- [Владельцы смежных систем предоставят документацию и ресурсы для интеграций]

- [Качество данных в системах-источниках достаточно для миграции]

12.2. Ограничения (Constraints)

- Бюджет ограничен суммой, указанной в разделе 9.

- Срок завершения — [дата], обусловлен [причина: переход на новый фин. год и т.п.].

- [Нормативные / отраслевые требования, требования ИБ]

12.3. Внешние зависимости (Dependencies)

- [Готовность инфраструктуры / лицензий к этапу разработки]

- [Сроки проектов-смежников, от которых зависят интеграции]

13. Интеграционный ландшафт (верхний уровень)

Учитывая большое число разнородных интеграций, в Уставе фиксируется укрупнённый перечень. Детальные требования — в отдельных частных ТЗ на каждую интеграцию.

| Смежная система | Назначение интеграции | Тип обмена |
| --- | --- | --- |
| [Система 1, напр. CRM] | [заказы / контрагенты] | [онлайн / пакетный] |
| [Система 2, напр. MES/АСУ ТП] | [данные производства] | [онлайн] |
| [Система 3, напр. ЭДО] | [первичные документы] | [пакетный] |
| [Система 4, напр. Банк-клиент] | [платежи / выписки] | [пакетный] |
| [Система N] | […] | […] |

14. Риски проекта

14.1. Совокупный уровень риска проекта (Overall Project Risk)

По PMBOK — Overall project risk: оценка рискованности проекта как единого целого, а не сумма отдельных рисков. Учитывает масштаб, число стейкхолдеров, сложность интеграций и учёта.

| Параметр | Оценка |
| --- | --- |
| Совокупный уровень риска | [Высокий] — обоснование ниже |
| Ключевые факторы риска | Масштаб (бюджет, 100–500 стейкхолдеров), множество разнородных интеграций, сложный производственный и финансовый учёт, холдинговая консолидация, миграция данных |
| Общий подход к управлению | [Регулярный пересмотр реестра рисков, управленческий резерв, поэтапная сдача, ранняя проработка интеграций и данных] |

14.2. Ключевые риски верхнего уровня

В Уставе — только наиболее значимые риски. Полный реестр рисков ведётся отдельно и регулярно пересматривается.

| № | Риск | Уровень | Реакция / митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточная вовлечённость экспертов Заказчика | Высокий | Закрепление выделенных ролей приказом |
| 2 | Низкое качество данных в источниках | Высокий | Ранний аудит данных, итеративная очистка |
| 3 | Сложность и нестабильность интеграций | Высокий | Раннее ЧТЗ, стенды, поэтапная отладка |
| 4 | Расширение рамок (scope creep) | Средний | Строгая процедура управления изменениями |
| 5 | Сопротивление пользователей изменениям | Средний | План управления изменениями, обучение |

15. Принципы управления и коммуникаций

15.1. Управление изменениями

Любое изменение целей, рамок, сроков или бюджета оформляется запросом на изменение (Change Request), оценивается и утверждается соответствующим органом управления согласно матрице полномочий. Изменения, затрагивающие условия Устава, утверждаются Спонсором.

15.2. Эскалация

Вопросы, не разрешённые на уровне рабочих групп в течение [N] рабочих дней, эскалируются Руководителю проекта, далее — в Управляющий комитет.

15.3. Отчётность и коммуникации

| Мероприятие / отчёт | Периодичность | Аудитория |
| --- | --- | --- |
| Статус-отчёт по проекту | Еженедельно | РП, кураторы |
| Управляющий комитет | Ежемесячно | Спонсор, УК |
| Оперативные совещания РГ | […] | Рабочие группы |

16. Термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ERP | Enterprise Resource Planning — система управления ресурсами предприятия |
| 1С:УХ | 1С:Управление холдингом |
| НСИ | Нормативно-справочная информация (мастер-данные) |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| УК | Управляющий комитет |
| RACI | Матрица распределения ответственности |
| [термин] | [расшифровка] |