ПЛАН РАЗВЁРТЫВАНИЯ И ПЕРЕХОДА

Cutover Plan

[Наименование проекта]

Система на базе 1С:ERP + Управление холдингом

[Компания-Заказчик]

Версия: [0.1]    Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО |

Лист согласования и утверждения

| Роль | ФИО / Должность | Организация | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель проекта | ФИО | Исполнитель |  |
| Куратор от Заказчика | ФИО | Заказчик |  |
| Архитектор решения | ФИО | Исполнитель |  |
| Администратор системы | ФИО | Заказчик |  |

Содержание

Лист регистрации изменений	2

Лист согласования и утверждения	2

Содержание	3

1. Назначение и область действия	4

2. Стратегия перехода	4

3. Предварительные условия (entry / go-criteria)	4

4. План работ в окне перехода	4

5. Контрольная точка Go / No-Go	4

6. План отката (Rollback)	5

7. Коммуникации перехода	5

8. Термины и сокращения	5

1. Назначение и область действия

План определяет порядок перевода Системы в промышленную эксплуатацию: последовательность работ в окне перехода (cutover), критерии готовности (go/no-go), распределение ответственности и план отката. Цель — управляемый переход с минимальным простоем бизнеса.

↪ Связанные документы: Концепция миграции, Детальный план миграции данных, Концепция архитектуры, План управления изменениями, Регламент ОПЭ.

2. Стратегия перехода

Выберите стратегию: одномоментный переход (big bang), поэтапный (по юрлицам/подсистемам), параллельная работа. Для холдинга часто — поэтапный.

[Выбранная стратегия и обоснование; что и в каком порядке переводится]

3. Предварительные условия (entry / go-criteria)

- Приёмочные испытания пройдены (протокол приёмочных испытаний).

- Открытых блокирующих/критических дефектов нет.

- Пробные миграции выполнены, сверка успешна.

- Пользователи обучены; инфраструктура готова; план отката утверждён.

4. План работ в окне перехода

Пошаговый сценарий cutover с ответственными и временем. Время критично — заложите контрольные точки.

| Шаг | Действие | Ответственный | Время (план) | Контр. точка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заморозка ввода в источниках | [ФИО] | [Т0] | — |
| 2 | Финальная выгрузка данных источников | [Миграция] | [Т0+...] | — |
| 3 | Промышленная миграция в продуктив | [Миграция] | […] | Сверка |
| 4 | Сверка перенесённых данных | [Влад. данных] | […] | Go/No-Go |
| 5 | Включение интеграций | [Интеграции] | […] | — |
| 6 | Открытие доступа пользователям | [Админ] | […] | Старт ОПЭ |

5. Контрольная точка Go / No-Go

Перед открытием доступа пользователям проводится контроль готовности. Решение о продолжении (go) или откате (no-go) принимает [уполномоченное лицо/комиссия] на основании результатов сверки и проверок.

| Критерий Go | Статус |
| --- | --- |
| Данные перенесены и сверены (расхождений нет) | [Да/Нет] |
| Интеграции работают | [Да/Нет] |
| Ключевые операции проходят контрольный тест | [Да/Нет] |

6. План отката (Rollback)

Что делать при no-go или критическом сбое. Должен быть выполним в пределах окна перехода.

- [Условие принятия решения об откате]

- [Возврат к работе в системах-источниках]

- [Восстановление состояния; уведомление пользователей]

7. Коммуникации перехода

- Уведомление пользователей о сроках недоступности и старте работы.

- Канал оперативной связи команды перехода; дежурная поддержка.

↪ Матрица коммуникаций; Регламент ОПЭ; План поддержки (Hypercare).

8. Термины и сокращения

| Cutover | Окно перехода в промышленную эксплуатацию |
| --- | --- |
| Go / No-Go | Решение продолжать переход / откатиться |
| Rollback | Откат к исходному состоянию |
| [термин] | [расшифровка] |